🎓 NexTime — Trainer & End-User Training Manual (คู่มือการอบรมและฝึกปฏิบัติระบบ)

เอกสารสำหรับ: วิทยากรฝึกอบรม (Trainers), ผู้จัดการโครงการ (PM), หัวหน้างาน (Team Lead), พนักงานผู้ใช้งานทั่วไป (Employees), และผู้บริหาร (Executives)

ระบบ: NexTime Enterprise (Project Management & Timesheet System)

วัตถุประสงค์: ใช้เป็นคู่มือหลักในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (Courseware), การทำ Workshop ภาคปฏิบัติ, และเป็นเอกสารอ้างอิงการใช้งานรายบุคคล

🧭 แผนผังหลักสูตรการอบรม (Training Curriculum Overview)

graph TD Start["🚀 เริ่มต้นการอบรม (Course Kick-off)"] --> M1 subgraph Track1["👤 สำหรับพนักงานทุกคน (All Users)"] M1["📘 Module 1: พนักงานใหม่และการใช้งานทั่วไป<br/>(Login, Dashboard, Board, Timesheet, Chat, AI)"] end subgraph Track2["👔 สำหรับผู้จัดการโครงการ (PM / Leads)"] M1 --> M2["📙 Module 2: การบริหารและวางแผนโครงการ<br/>(WBS, Sprints, Gantt, Baselines, Approvals)"] end subgraph Track3["📊 สำหรับผู้บริหาร (Executives / Management)"] M2 --> M3["📕 Module 3: การวิเคราะห์รายงานและต้นทุน<br/>(Cost MTD/YTD, Burn Rate, Portfolio, Export)"] end subgraph Track4["⚙️ สำหรับผู้ดูแลระบบ (System Admin / HR)"] M3 --> M4["📗 Module 4: การตั้งค่าระบบและความปลอดภัย<br/>(Permission Schemes, Cost Rates, Webhooks, Skill Matrix)"] end M1 --> Lab1["🧪 Lab 1: ลงเวลา & ขยับบอร์ด"] M2 --> Lab2["🧪 Lab 2: วางแผน Sprint & บันทึก Baseline"] M3 --> Lab3["🧪 Lab 3: วิเคราะห์ต้นทุนโครงการ"] M4 --> Lab4["🧪 Lab 4: ตั้งค่า Scheme สิทธิ์"]

⏱️ ตารางเวลาการฝึกอบรม (Training Schedule & Agenda)

| ช่วงเวลา | หัวข้อการเรียนรู้ (Module) | กลุ่มเป้าหมาย | กิจกรรม / รูปแบบการอบรม |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 10:30 | Module 1: พนักงานใหม่และการใช้งานประจำวัน | พนักงานทุกคน, SA, Dev, QA, PM | บรรยาย + สาธิต + Lab 1 (บันทึกเวลางาน) |
| 10:30 - 10:45 | ☕ พักเบรกเช้า (Morning Break) | - | - |
| 10:45 - 12:00 | Module 2: การวางแผนโครงการและบริหารจัดการสำหรับ PM | PM, Team Lead, SA | บรรยาย + สาธิต + Lab 2 (วางแผน & Baseline) |
| 12:00 - 13:00 | 🍱 พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch) | - | - |
| 13:00 - 14:30 | Module 3: รายงานเชิงลึกและการควบคุมงบประมาณ | ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่าย, PM | บรรยาย + สาธิต + Lab 3 (รายงานต้นทุน) |
| 14:30 - 14:45 | ☕ พักเบรกบ่าย (Afternoon Break) | - | - |
| 14:45 - 16:15 | Module 4: การตั้งค่าระบบขั้นสูงและการจัดการสิทธิ์ | Admin, HR, PMO | บรรยาย + สาธิต + Lab 4 (Permission & Config) |
| 16:15 - 16:45 | 🎯 สรุปผลการอบรม, ถาม-ตอบ (Q&A) และทดสอบประเมินผล | ผู้เข้าอบรมทุกคน | Quiz & Post-training Evaluation |

📘 MODULE 1: การใช้งานสำหรับพนักงานทั่วไป (Employee & General Users)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

สามารถเข้าสู่ระบบด้วย Email/Password และ LINE Login ได้อย่างถูกต้อง

สามารถตรวจสอบงานที่ค้างส่งและงานใกล้ถึงกำหนดผ่านหน้า Dashboard และ Notification Bell ได้

สามารถอัปเดตสถานะงานบน Agile Kanban Board ได้อย่างถูกต้อง

สามารถบันทึกเวลาทำงาน (Timesheet), ระบุการทำงาน WFH, แนบหลักฐาน และส่งขออนุมัติได้

สามารถสื่อสารในแชทโครงการและใช้งาน AI Assistant เพื่อสอบถามข้อมูลได้

1.1 การลงชื่อเข้าใช้งาน (Login & Authentication)

[ขั้นตอนที่ 1] เข้า URL ระบบ -> [ขั้นตอนที่ 2] เลือกวิธี Login -> [ขั้นตอนที่ 3] เข้าสู่ Dashboard

เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลบริษัท:

กรอก Email บริษัท เช่น somchai@company.com

กรอก Password (รหัสผ่านเริ่มต้นที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ)

กดปุ่ม Sign In

เข้าสู่ระบบด้วย LINE Login:

กดปุ่ม "Sign in with LINE"

สแกน QR Code หรือกรอก Email/Password ของ LINE

หมายเหตุสำหรับวิทยากร: ระบบจะทำการผูกบัญชีอัตโนมัติ (Auto-binding) หากอีเมลของ LINE ตรงกับอีเมลในฐานข้อมูลบริษัท

1.2 การทำความเข้าใจหน้า Dashboard และการแจ้งเตือน (Notifications)

![Dashboard Overview](docs/screenshots/dashboard_overview.png)

แถบสรุปงานของฉัน (My Tasks Widget):

Overdue (สีแดง): งานที่เลยกำหนดส่งแล้วแต่ยังไม่เสร็จ $\rightarrow$ ต้องเร่งดำเนินการด่วน

Due in 3 Days (สีส้ม): งานที่ต้องส่งมอบภายใน 3 วันข้างหน้า

Due This Week (สีฟ้า): งานที่มีกำหนดส่งภายในสัปดาห์นี้

ระฆังแจ้งเตือน (Notification Bell - มุมขวาบน):

มีตัวเลขนับจำนวนแจ้งเตือนสีแดง

แสดงทั้งงานใกล้ถึงกำหนด, แจ้งเตือนเมื่อถูกแท็ก @mention ในแชท และแจ้งเตือนผลการอนุมัติใบลงเวลา

1.3 การจัดการงานบน Agile Kanban Board

ไปที่เมนู Projects $\rightarrow$ เลือกโครงการที่สังกัด $\rightarrow$ เข้าแท็บ Board

การย้ายสถานะงาน (Task Transition):

ลากการ์ดงาน (Drag & Drop) จากคอลัมน์ To Do $\rightarrow$ In Progress เมื่อเริ่มทำงาน

ลากไปยัง Review เมื่อพัฒนาเสร็จและรอการตรวจ

ลากไปยัง Done เมื่องานผ่านการตรวจสอบสมบูรณ์

การดูรายละเอียดงานและการเพิ่ม Subtask:

คลิกที่การ์ดงานเพื่อเปิด Task Detail Modal

สามารถพิมพ์คอมเมนต์, ดูประวัติ Git Commits, และเพิ่ม Subtask ย่อยได้

1.4 การบันทึกเวลาทำงานรายวัน (Timesheet Logging)

[เมนู Timesheet] -> [กดปุ่ม "+ Log Time"] -> [เลือกโครงการ & งาน] -> [ระบุชั่วโมง] -> [กด Save]

ไปที่เมนู Timesheet บนแถบข้าง

กดปุ่ม "+ Log Time"

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม:

Project: เลือกโครงการที่ทำงาน

Task: เลือกงานที่ได้รับมอบหมาย

Date: เลือกวันที่ทำงาน

Hours: ระบุจำนวนชั่วโมงที่ใช้จริง (เช่น 8 ชั่วโมง หรือ 4.5 ชั่วโมง)

Work From Home (WFH): ติ๊กถูกหากวันดังกล่าวปฏิบัติงานนอกสถานที่

Description / Work Results: ระบุรายละเอียดสิ่งที่ได้ทำเสร็จในวันนั้น

Attachment: แนบภาพถ่ายหน้าจอหรือหลักฐานผลงาน (ถ้ามี)

กด "Save Entry" $\rightarrow$ รายการจะอยู่ในสถานะ Pending (รออนุมัติ) หรือ Draft

การแก้ไข/ลบรายการ: พนักงานสามารถแก้ไขหรือลบรายการของตนเองได้ตราบใดที่สถานะยังเป็น Draft หรือ Pending

1.5 การสื่อสารในแชทโครงการและการใช้ AI Assistant

Project Chat:

ไปที่เมนู Team Chat หรือคลิกไอคอนแชทในการ์ดโปรเจกต์

พิมพ์ @ ตามด้วยชื่อเพื่อนร่วมทีมเพื่อส่งการแจ้งเตือนโดยตรง เช่น @Jane Smith รบกวนตรวจ PR ให้หน่อยครับ

AI Chatbot Assistant:

คลิกไอคอนแชทสีฟ้าที่มุมขวาล่างของจอ

พิมพ์คำถามเกี่ยวกับระบบ เช่น "วิธีลงเวลา WFH ทำอย่างไร?", "สิทธิ์การลบงานใครทำได้บ้าง?" AI จะตอบคำแนะนำทันที

📙 MODULE 2: การบริหารและวางแผนโครงการสำหรับ PM (Project Managers & Leads)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

สามารถสร้างโครงการใหม่ กำหนดงบประมาณ และจัดสรรสมาชิกทีมพร้อมระบุ Project Role ได้

สามารถวางโครงสร้างงานแบบ WBS (Main Task & Subtasks) และควบคุมงบประมาณชั่วโมงได้

สามารถจัดทำแผนงานด้วย Gantt Chart และบันทึกเวอร์ชันแผนงาน (Project Baseline) ได้

สามารถวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของแผนงาน (Schedule Slippage & Estimate Drift) ได้

สามารถตรวจสอบและอนุมัติใบลงเวลา (Timesheet Approvals) ของทีมงานได้อย่างรวดเร็ว

2.1 การสร้างและตั้งค่าโครงการ (Project Setup & Team Allocation)

ไปที่เมนู Projects $\rightarrow$ กดปุ่ม "+ New Project"

กำหนดรายละเอียดสำคัญ:

Project Name & Description: ชื่อและเป้าหมายโครงการ

Project Type: เลือกระหว่าง Development Project (สำหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มี Gantt/Baseline) หรือ Support Project (สำหรับงาน Helpdesk/Maintenance ที่เน้น Kanban)

Start Date & End Date: วันเริ่มต้นและกำหนดสิ้นสุดโครงการ

Budget: งบประมาณรวมของโครงการ (บาท)

Team Members & Project Roles: เพิ่มพนักงานเข้าร่วมโครงการพร้อมกำหนดตำแหน่งเฉพาะ เช่น:

PM (Project Manager)

Tech Lead / Architecture

Frontend Developer / Backend Developer

Quality Assurance (QA)

Application Support

2.2 การแบ่งงานแบบ WBS และควบคุมงบประมาณชั่วโมง (Task Hierarchy)

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Main Task: "พัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์" [Budget: 40 ชม.] │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├── Subtask 1: "ออกแบบ Database Schema" [8 ชม.] │ │ ├── Subtask 2: "พัฒนา API เชื่อมต่อ Payment Gateway" [20 ชม.] │ │ └── Subtask 3: "ทดสอบ Unit Test & Security" [12 ชม.] │ └────────────────────────────────────────────────────────┘

การสร้าง Main Task: สร้างงานหลักที่เป็น Milestone กำหนดจำนวนชั่วโมงประมาณการรวม (estimated_hours)

การแตก Subtask: คลิกที่งานหลัก $\rightarrow$ กด "Add Subtask" เพื่อแบ่งงานย่อย

กฎสำคัญที่ PM ต้องรู้:

ผลรวมชั่วโมงของงานย่อยทั้งหมด ต้องไม่เกิน ชั่วโมงงบประมาณของงานหลัก

เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของงานหลักจะคำนวณจากสัดส่วนของงานย่อยที่เสร็จ (Done) อัตโนมัติ

2.3 การวางแผนด้วย Gantt Chart และการบันทึก Project Baseline

ไปที่เมนู Project Plan $\rightarrow$ เลือกโครงการ

การปรับแต่ง Timeline: ปรับลากแท่ง Gantt Bar เพื่อกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละงาน

การบันทึก Baseline Snapshot (แผนอ้างอิงฐานข้อมูล):

เมื่อประชุมตกลงแผนงานร่วมกับลูกค้าหรือผู้บริหารเรียบร้อย ให้กดปุ่ม "📸 Create Baseline"

ตั้งชื่อ Baseline เช่น Initial Plan Baseline v1.0

ระบบจะบันทึก Snapshot ของทุก Task ในขณะนั้นเก็บไว้ในฐานข้อมูล

การเปิดใช้งาน Active Plan:

เลือก Baseline ที่ต้องการแล้วกด "Set as Active Plan"

ระบบจะใช้ Baseline นี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบความล่าช้า

2.4 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของแผนงาน (Drift & Slippage Analysis)

เมื่อทีมงานปฏิบัติงานจริงและมีการเลื่อนกำหนดส่งงาน ระบบ NexTime จะคำนวณความคลาดเคลื่อนให้อัตโนมัติ:

![Drift Analysis](docs/screenshots/baseline_drift.png)

Schedule Slippage (วันล่าช้าสะสม): แสดงจำนวนวันที่แผนงานจริงล่าช้ากว่า Baseline ดั้งเดิม (ไฮไลต์สีแดงหากล่าช้าเกิน 7 วัน)

Estimate Drift (ชั่วโมงคลาดเคลื่อน): แสดงผลต่างของชั่วโมงทำงานที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นจากเดิม

Story Points Drift: ความยากของงานที่เพิ่มขึ้นจาก Requirement ที่เปลี่ยนไป

2.5 การตรวจสอบและอนุมัติใบลงเวลา (Timesheet Approvals)

[เมนู Team / Approvals] -> [กรองสถานะ Pending] -> [ตรวจชั่วโมง & ผลงาน] -> [กด Approve / Reject]

ไปที่เมนู Team $\rightarrow$ เข้าสู่แท็บ Timesheet Approvals

ตัวกรองการตรวจสอบ:

กรองตามโครงการ, วันที่, หรือพนักงานรายบุคคล

ดูสถิติรวมชั่วโมงที่ขออนุมัติ

การพิจารณา:

ตรวจสอบจำนวนชั่วโมง, งานที่อ้างอิง, และผลงาน (Work Results) หรือภาพแนบ

กดปุ่ม "Approve" (สีเขียว) เพื่ออนุมัติ $\rightarrow$ ข้อมูลจะถูกล็อกและนำไปคำนวณต้นทุนทันที

กดปุ่ม "Reject" (สีแดง) หากข้อมูลไม่ถูกต้อง พนักงานจะได้รับแจ้งเตือนเพื่อกลับไปแก้ไข

📕 MODULE 3: รายงานเชิงลึกและการควบคุมงบประมาณสำหรับผู้บริหาร (Executive & Management)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

สามารถอ่านแดชบอร์ดสรุปต้นทุนโครงการ (Project Cost Summary) ได้

สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าและอัตราการใช้งบประมาณ (Budget Burn Rate) ได้

สามารถตรวจสอบแนวโน้มการทำงานของทีมงาน (Resource Trends) ได้

สามารถเปรียบเทียบพอร์ตโฟลิโอหลายโครงการ (PM Portfolio) และส่งออกข้อมูลเป็น CSV/PDF ได้

3.1 การอ่านรายงานต้นทุนโครงการ (Project Cost Analysis)

ไปที่เมนู Reports $\rightarrow$ เข้าแท็บ Cost Summary:

$$\text{Project Actual Cost} = \sum (\text{Approved Hours} \times \text{Labor Hourly Rate})$$

ตัวชี้วัดสำคัญ (Key Financial Metrics):

Total Budget: งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด

Actual Cost (Total): ต้นทุนค่าแรงที่เกิดขึ้นจริงสะสมทั้งหมด

MTD Cost (Month-to-Date): ต้นทุนค่าแรงที่เกิดขึ้นเฉพาะในเดือนปัจจุบัน

YTD Cost (Year-to-Date): ต้นทุนค่าแรงที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน

Remaining Budget: งบประมาณคงเหลือ

กราฟ Budget vs Actual Spending: แสดงแถบเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ไปกับเพดานงบประมาณ

3.2 กราฟแนวโน้มการใช้ทรัพยากร (Resource Trends Graph)

เข้าแท็บ Resource Trends ในหน้า Reports

เลือกระยะเวลาการแสดงผล: Daily, Monthly, หรือ Yearly

กราฟจะพล็อตเส้นจำนวนชั่วโมงทำงานของสมาชิกแต่ละคน ทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าใครมี Workload เกินพิกัด (Overloaded) หรือใครยังมี Capacity ว่าง

3.3 การวิเคราะห์ภาพรวมหลายโครงการ (Portfolio View) และการ Export ข้อมูล

เข้าแท็บ PM Portfolio เพื่อดูสรุปสุขภาพของทุกโครงการในองค์กรในหน้าเดียว

การส่งออกรายงาน (Export):

กดปุ่ม "Export CSV" เพื่อนำข้อมูลดิบไปวิเคราะห์ต่อใน Microsoft Excel

กดปุ่ม "Print / Export PDF" เพื่อพิมพ์รายงานสรุปผลงานนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร

📗 MODULE 4: การตั้งค่าระบบและการจัดการสิทธิ์สำหรับ Admin (System Admin & HR)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

สามารถปรับแต่ง Permission Schemes และกำหนดสิทธิ์ 9 มิติได้อย่างปลอดภัย

สามารถกำหนดและปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามตำแหน่ง (Cost Rates & Labor Rates) ได้

สามารถสร้างแม่แบบงานมาตรฐาน (Milestone Templates) ได้

สามารถเชื่อมต่อ Git Webhooks สำหรับการทำงานแบบ DevOps อัตโนมัติได้

สามารถจัดการฐานข้อมูลช่างและ Skill Matrix ได้

4.1 การจัดการ Permission Schemes

ไปที่เมนู Settings $\rightarrow$ เลื่อนลงมาที่ส่วน Permission Schemes

กดปุ่ม "+ Create New Scheme"

ติ๊กเลือกสิทธิ์ในแต่ละฟังก์ชัน (9 รายการ) ให้กับแต่ละบทบาท:

Browse Project, Create Task, Edit Task, Assign Task, Delete Task, Transition Task, Manage Sprints, Manage Releases, Manage Members

บันทึกและนำ Scheme ไปผูกเข้ากับโครงการที่ต้องการในการ์ด Project Settings

4.2 การตั้งค่าอัตราค่าแรง (Cost Rates & Labor Rates)

ไปที่เมนู Settings $\rightarrow$ เลื่อนลงมาที่ส่วน Cost & Labor Rates

ระบบจะแสดงตารางอัตราค่าแรงต่อวันและต่อชั่วโมงของแต่ละตำแหน่ง เช่น:

Business Solution Analyst: 6,500 บาท/วัน (812.50 บาท/ชั่วโมง)

Tech Lead / Architecture: 6,500 บาท/วัน (812.50 บาท/ชั่วโมง)

Senior Backend Developer: 6,500 บาท/วัน (812.50 บาท/ชั่วโมง)

Admin สามารถกดแก้ไขตัวเลขอัตราค่าจ้าง หรือกด "+ Add Role Rate" เพื่อเพิ่มตำแหน่งใหม่ได้

4.3 การจัดการแม่แบบงานมาตรฐาน (Milestone Templates)

ไปที่ส่วน Milestone Templates ในหน้า Settings

กำหนดขั้นตอนงานมาตรฐานขององค์กร เช่น Kickoff Meeting (0-2%), UI/UX Design (20-35%), Development (40-75%), UAT (85-95%)

เมื่อสร้างโครงการใหม่ PM สามารถกดโหลดแม่แบบเหล่านี้เข้ามาเป็นโครงสร้างงานเริ่มต้นได้ทันทีในคลิกเดียว

4.4 การจัดการข้อมูลช่าง & Skill Matrix (Technician Matrix)

ไปที่เมนู ข้อมูลช่าง & Skill Matrix

ดูและบริหารจัดการช่างตามระดับ Tier: Gold, Silver, Bronze, และ Cooldown

บันทึกระดับทักษะ (Skill Levels 1-3), ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (เช่น Built-in, Smart Home, Plumbing) และเอกสารใบรับรอง (Certified)

ติดตามคะแนน Rating, งานที่เสร็จสะสม, และประวัติการตัดคะแนน (Penalty Points)

🧪 WORKSHOP & HANDS-ON LABS (แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ)

🧪 LAB 1: สำหรับพนักงาน (Time Logging & Board Movement)

โจทย์:

ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยชื่อตนเอง

ไปที่โครงการ NexTime Internal Tool $\rightarrow$ หาการ์ดงานของตนเองในคอลัมน์ To Do แล้วลากไปยัง In Progress

ไปที่เมนู Timesheet บันทึกการลงเวลา 8 ชั่วโมง สำหรับงานดังกล่าว ระบุรายละเอียดผลงานและติ๊ก WFH

กลับไปที่หน้า Dashboard ตรวจสอบว่าจำนวนชั่วโมงสะสมในสัปดาห์นี้อัปเดตถูกต้องหรือไม่

เกณฑ์การผ่าน: รายการ Timesheet ขึ้นสถานะ Pending และการ์ดงานอยู่คอลัมน์ In Progress

🧪 LAB 2: สำหรับ PM (Project Planning & Baseline Snapshot)

โจทย์:

สร้างโครงการใหม่ชื่อ Workshop CRM Project กำหนดงบประมาณ 200,000 บาท

เพิ่มสมาชิกทีม 2 คน และสร้าง Main Task 1 งาน พร้อม Subtask 2 งาน (ชั่วโมงรวมไม่เกิน 24 ชม.)

ไปที่ Project Plan (Gantt Chart) กำหนด Timeline ของงาน

บันทึก Baseline ในชื่อ Baseline v1 - Kickoff และตั้งค่าเป็น Active Plan

ทดลองขยับวันส่งงานของ Subtask ให้ช้าลง 3 วัน แล้วสังเกตค่า Schedule Drift ที่ระบบคำนวณ

เกณฑ์การผ่าน: แสดง Schedule Slippage สีส้ม +3 วัน และ Progress คำนวณตาม Subtask ถูกต้อง

🧪 LAB 3: สำหรับผู้บริหารและ PM (Timesheet Approval & Cost Audit)

โจทย์:

ไปที่เมนู Team $\rightarrow$ เข้าแท็บ Timesheet Approvals

ตรวจสอบรายการลงเวลาของเพื่อนร่วมชั้นเรียนจาก Lab 1 แล้วกด "Approve"

ไปที่เมนู Reports $\rightarrow$ ตรวจสอบว่า MTD Cost และ Project Actual Cost ของโครงการเพิ่มขึ้นตามอัตราค่าแรงของพนักงานคนนั้นหรือไม่

เกณฑ์การผ่าน: สถานะใบลงเวลาเปลี่ยนเป็น Approved (ล็อกการแก้ไข) และต้นทุนโครงการแสดงผลถูกต้อง

❓ คำถามที่พบบ่อยสำหรับวิทยากร (Trainer FAQ & Tips)

Q: หากพนักงานลงเวลาผิดหลังจาก PM กด Approve ไปแล้ว จะแก้ไขอย่างไร?

คำแนะนำสำหรับวิทยากร: แจ้งผู้เรียนว่าผู้ใช้บทบาท Admin หรือ Manager สามารถไปที่หน้า Timesheet แล้วกดไอคอนถังขยะลบรายการ Approved นั้นทิ้งได้ เพื่อให้พนักงานกดบันทึกใหม่ที่ถูกต้องเข้ามา

Q: ทำไมโครงการประเภท Support ถึงไม่แสดง Gantt Chart หรือ Baseline?

คำแนะนำสำหรับวิทยากร: ชี้แจงว่าโครงการ Support เป็นงานประเภท Ticket/Maintenance ที่ไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดแน่นอน (Ongoing) ระบบจึงออกแบบให้ข้ามการคำนวณ Baseline เพื่อลดความซับซ้อนและให้ทีมโฟกัสที่ Kanban Board และการลงเวลาเป็นหลัก

Q: แท็กเพื่อนในแชทแล้วเพื่อนไม่เห็นแจ้งเตือน เกิดจากอะไร?

คำแนะนำสำหรับวิทยากร: ให้ตรวจสอบว่าพิมพ์ @ แล้วเลือกชื่อจาก Dropdown ถูกต้องหรือไม่ และเพื่อนคนนั้นเปิดดูหน้าจอระบบอยู่หรือไม่ (ระบบจะ Polling แจ้งเตือนทุกๆ 5 วินาที)

เอกสารหลักสูตรการฝึกอบรมระบบ NexTime จัดทำโดยทีมวิทยากรและ System Analyst พ.ศ. 2569